Motor Tributário Conect  |  Relatório de Status

Versão Sprint — 27 de março de 2026  |  Confidencial

Resumo Executivo

O que é esse projeto?

Estamos construindo um motor de cálculo tributário que automatiza, com precisão contábil, toda a análise de impostos para empresas do Simples Nacional — incluindo os impactos da Reforma Tributária (Reforma que entra em vigor de 2026 a 2033). A ferramenta calcula a guia de impostos mensal de cada cliente, simula cenários estratégicos e gera alertas de risco automaticamente.

Por que isso importa?

Com a nova lei do IVA (IBS + CBS), cada empresa do Simples Nacional precisa decidir se continua recolhendo o imposto por dentro do Simples ou por fora — e essa decisão vale dezenas de milhares de reais por ano. O motor faz esse cálculo em segundos, com precisão de centavos.

Validação com Empresas Reais

Testamos o motor com 3 empresas reais da carteira, comparando o resultado do sistema com a guia gerada pelo portal oficial da Receita Federal (e-CAC). Os três testes passaram.

| Empresa | O que foi calculado | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Canavezi | Guia de impostos mensal (comércio varejista) | ✅ Aprovado |
| Itangua | Guia mensal com faturamento alto (acima de R$ 3,6 M/ano) | ✅ Aprovado |
| Confi-ar | Guia com 4 atividades diferentes (comércio + serviço + impostos retidos) | ⏳ Calculado à mão — automático em desenvolvimento |

Diferença máxima encontrada: R$ 74,36 em uma guia de R$ 25.567 — equivalente a 0,29% de erro, dentro da margem aceitável.

A Confi-ar ainda não é calculada automaticamente pelo motor porque tem 4 atividades diferentes ao mesmo tempo. Isso está sendo desenvolvido agora (próxima entrega).

Estado Atual do Sistema

| Módulo | O que faz | Status |
| --- | --- | --- |
| Blindagem dos dados | Garante que nenhum dado errado entra no sistema (CNPJ inválido, valor negativo, etc.) | ✅ Pronto |
| Cálculo do Simples Nacional | Calcula a guia de impostos mensal com precisão para qualquer empresa | ✅ Pronto |
| Análise do IVA (Nova Lei) | Mostra exatamente qual fatia do imposto vira crédito para o comprador | ✅ Pronto |
| Simulação de Opt-Out | Simula o cenário onde a empresa recolhe o IVA por fora para gerar crédito total | ✅ Pronto |
| Alertas automáticos | Gera avisos de risco (limite de faturamento, perda de contrato B2B, etc.) | 🔄 65% |
| Interface visual | A tela onde o contador insere os dados e vê o resultado | 🔄 40% |

Próximas Entregas — Ordem de Execução

O que falta para liberar o sistema para uso com clientes:

| # | O que será feito | Prazo est. | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motor passa a calcular empresas com múltiplas atividades automaticamente (como a Confi-ar) | ~35 min | Confi-ar 100% automática |
| 2 | 4 alertas de risco implementados (faturamento perto do limite, risco de perder contrato, etc.) | ~45 min | Fase 5 concluída |
| 3 | Tela web espelhando os alertas — visual completo para uso com cliente | ~20 min | Fase 6 avançada |
| 4 | Suite de testes completa — 130+ verificações automáticas | CI | Sistema liberado para uso |

Critério de Liberação

O sistema será considerado pronto para uso com clientes quando:

✅  3 auditorias aprovadas no e-CAC   — Concluído

⏳  Confi-ar calculada automaticamente pelo motor (delta ≤ R$15)   — Em desenvolvimento

⏳  4 alertas de risco implementados e testados (130+ testes automáticos)   — Em desenvolvimento

⏳  Tela web refletindo todos os alertas   — Em desenvolvimento

⏳  Validação final: pronto para uso em atendimento presencial ao cliente   — Em desenvolvimento

Conect  |  Motor Tributário Transicional 2026–2033  |  Uso interno e exclusivo